-

# LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

# SISTEM INFORMASI DATA SENPI BERBASIS WEBSITE

# DI  SEKSI LOGISTIK PASPELOPOR KORBRIMOB

## DISUSUN OLEH:

NAMA	: ABDUL FITRI

NO SISWA	: 20230607021901

## INSTANSI	: PASUKAN PELOPOR KORBRIMOB

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)  ANGKATAN IX TAHUN 2023

# PENJELASAN MENTOR

# TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta

: ABDUL FITRI

Instansi

: PASUKAN PELOPOR KORBRIMOB

Jabatan

: Kepala Seksi Logistik Paspelopor

Tempat Aktualisasi : Kota Depok

Saya menilai peserta

Sangat Mampu / Mampu / Kurang Mampu / Tidak Mampu

Melaksanakan Implementasi Aksi Perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Bandung,	 Oktober 2023

MENTOR

DR.H. AGUS TRI HERIYANTO, S.I.K.,S.H.,M.H.

KOMBES POL NRP 69080574

# PENJELASAN COACH

# TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta

: ABDUL FITRI

Instansi

: PASUKAN PELOPOR KORBRIMOB

Jabatan

: Kepala Seksi Logistik Paspelopor

Tempat Aktualisasi : Kota Depok

Saya menilai peserta

Sangat Mampu / Mampu / Kurang Mampu / Tidak Mampu

Melaksanakan Implementasi Aksi Perubahan,  aktualisasi substansi data pelatihan struktural dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Bandung,	 Oktober 2023

COACH

PARLINDUNGAN, S.E.A.K.,M.T.

PEMBINA NIP 197605162005011005

# LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

# Sistem Informasi Data Senpi Berbasis Website di Seksi

# Logistik Paspelopor Korbrimob

Peserta Pelatihan :

ABDUL FITRI NOSIS : 20230607021901

Telah disetujui pada tanggal:	Oktober 2023  Di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

## Coach	Mentor

PARLINDUNGAN, S.E.,A.K,.M.T.	DR. H. AGUS TRI HERIYANTO, S.I.K., S.H., M.H. PEMBINA NIP 197605162005011005		KOMBES POL NRP 69080574

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Action Leader dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Aksi Perubahan (LAP) dengan judul ‘’Sistem Informasi Senpi Berbasis Website di Seksi Logistik Paspelopor Korbrimob’’ dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan ilmu, bantuan/bimbingan dan koreksi selama peltihan sampai dengan penyusunan LAP pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IX di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri Tahun Anggaran 2023, kepada :

- BRIGJEN POL Drs. WARIS AGONO, M.Si. selaku Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob yang telah memberikan ijin untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PKA POLRI ANGKATAN IX T.A. 2023;

- KOMBES POL DR. H. AGUS TRI HERIYANTO, S.I.K., S.H.,

M.H. selaku Kepala Bagian Logistik Biro Perencanaan Administrasi dan Operasional Korbimob serta menjadi mentor untuk mengikuti dan demi kelancaran Pendidikan dan Pelatihan PKA POLRI ANGKATAN IX T.A. 2023;

- KOMBES POL Drs. TAUFIK SUPRIYADI selaku KAPUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI yang memberikan arahan dan dukungan selama pendidikan;

- AKBP IBU GRACE K.D RAHAKBAU, S.IK., M.Si. selaku WAKAPUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI yang telah memberikan arahan, peningkatan kompetensi dan dukungan selama menjalani pendidikan;

- Kabag Gadik, Kabag Binsis, Kabag Diklat, Perwira Pengawas dan Perwira Penuntun yang telah memberikan bimbingan, saran dan dukungan;

- PEMBINA PARLINDUNGAN, S.E.,A.K.,M.T. selaku Coach yang senantiasa dengan sabar dan teliti dalam proses bimbingan penyusunan Laporan Aksi Perubahan (LAP);

- Rekan-rekan Mako Paspelopor khususnya Seksi Logistik yang selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga Laporan Aksi Perubahan dapat selesai dengan lancar;

- Rekan-rekan peserta Diklat PKA Angkatan IX T.A. 2023 yang telah memberikan pendapat dan saran sehingga Laporan Aksi Perubahan dapat selesai dengan lancar;

- Keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi;

- Semua pihak yang telah turut membantu dan memberikan dorongan baik moril maupun spiritual sehingga Laporan Aksi Perubahan ini selesai dengan tepat waktu.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Aksi Perubahan (LAP) ini masih jauh dari sempurna, mohon saran dan kritik guna tercapainya tujuan dari penulisan ini untuk memberikan manfaat bagi penulis dan pihak lain/pembaca.

Bandung,        Oktober 2023

Action Leader

ABDUL FITRI

NOSIS 20230607021901

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

# PENJELASAN COACH

# PEMILIHAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Nama Peserta	: Abdul Fitri

Nosis			: 20230607021901

Instansi		: Pasukan Pelopor Korbrimob

Nama Coach		: Parlindungan, S.E.Ak.M.T.

| NO | JUDUL AKSI PERUBAHAN | MATA PELATIHAN | JALUR PEMBERLAJAR | HUBUNGAN DENGAN AKSI PERUBAHAN | SUMBER PEMBERLA JARAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistem Informasi Data Senjata Api Berbasi Website di Seksi Logistik Pasukan Pelopor Korbrimob | Membaca buku tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia | Membaca buku tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia | Ketentuan perizinan dan pengawasan Senjata Api | Luar LMS Kepemimpinan, buku Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 |
| 2. | Sistem Informasi Data Senjata Api Berbasi Website di Seksi Logistik Pasukan Pelopor Korbrimob | Kepemimpinan yang Proaktif | Pelatihan | Membentuk Jiwa Kepemimpinan yang Proaktif di Era Digital | Luar LMS Kepemimpinan |
| 3 | Sistem Informasi Data Senjata Api Berbasi Website di Seksi Logistik Pasukan Pelopor Korbrimob | Manfaat personal branding bagi profesional | Webinar | Personal branding untuk kepemimpinan | Luar LMS Kepemimpinan |

# DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN SISTEM INFORMASI DATA SENPI BERBASIS WEBSITE DI SEKSI LOGISTIK PASPELOPOR KORBRIMOB	1

PENJELASAN MENTOR TENTANG KEMAMPUAN PESERTA	2

PENJELASAN COACH TENTANG KEMAMPUAN PESERTA	3

LEMBAR PERSETUJUAN	4

KATA PENGANTAR	5

PENJELASAN COACH PEMILIHAN MATA PELATIHAN PILIHAN	7

DAFTAR ISI	8

DAFTAR TABEL	10

DAFTAR GAMBAR	10

1. BAB I PENDAHULUAN	11

A.Latar Belakang	11

1) Gambaran Umum	11

2) Struktur Organisasi	12

3) Masalah Aktual	13

4) Tujuan	14

5) Kemanfaatan aksi perubahan	14

B.Inovasi dan Output Rencana Aksi	15

C.Ruang Lingkup	15

2. BAB II DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN	16

A.Roadmap atau Milestone Aksi Perubahan	16

B.Stakeholder	22

C.Strategi Stakeholder	29

D.Peta Jejaring	27

E.Kuadran Stakeholder	28

3. BAB III PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN	30

A.Pemanfaatan Sumber Daya	30

- Pengorganisasian SDM	30

- Anggaran	33

- Sarana dan Prasarana	34

- Strategi Penanganan Masalah	34

B.Stakeholder	35

C.Capaian Aksi Perubahan	39

4. BAB IV PENUTUP	50

A.Kesimpulan	50

B.Rekomendasi	50

5. DAFTAR PUSTAKA	51

6. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	52

7. LAMPIRAN - LAMPIRAN

A. Berita Acara Penyerahan Aksi Perubahan

B. Surat Pernyataan Dukungan Stakeholder

C. Buku Panduan Sistem Informasi Data Senjata Api

D. Log Activity Harian - Mingguan

E. Rencana Aksi Perubahan Beserta Paparan

F. Bahan Tayang

# DAFTAR TABEL

Tabel I.A.4. 1 Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth)	14

Tabel II.A.2. 1 Pentahapan Milestone 60 Hari Off Campus dan Pasca Pelatihan	16

Tabel II.B.1. 1 Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder Internal	23

Tabel II.B.2. 1 Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder Eksternal	24

Tabel II.B.2. 2 Daftar Analisis Pemetaan Stakeholder Rencana Aksi Perubahan	26

Tabel II.B.2. 3 Keterangan Kelompok Stakeholder	27

Tabel II.B.2. 4 Keterangan Jenis Stakeholder	27

Tabel III.A.2. 1 Rencana Kebutuhan Anggaran	33

Tabel III.B.1. 1 Capaian Aksi Perubahan	39

Tabel III.C  1 Strategi Pengembangan Kompetensi	48

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 StrStruktur Organisasi Seksi Logistik Pasukan Pelopor	12

Gambar II.D. 1 Peta Jejaring (Net Map) Stakeholder	27

Gambar II.E. 1 Quadran Stake Holder	28

Gambar III.A.1. 1 Struktur Rencana Aksi Perubahan	30

Gambar III.4.a. 1 Kuadran Stakeholder Sebelum Aksi Perubahan	38

Gambar III.4.a. 2. Kuadran Stakeholder Setelah Aksi Perubahan	38

Gambar III.C. 1 Evidence	43

Gambar III.C. 2 Evidence	44

Gambar III.C. 3 Evidence	44

Gambar III.C. 4 Evidence	45

Gambar III.C. 5 Evidence	45

Gambar III.C. 6 Evidence	46

Gambar III.C. 7 Evidence	46

Gambar III.C. 8 Evidence	47

Gambar III.C. 9 Evidence	47

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

### Gambaran Umum

Di era Digitalisasi ini Seksi Logistik Paspelopor berbenah dan berinovasi untuk menjadikan satuan kerja Pasukan Pelopor Korbrimob menjadi lebih Profesional dan Modern dalam menjalankan tugas Negara yang di embannya, oleh karena itu Seksi Logistik Pasukan Pelopor Korbrimob membuat sebuat terobosoan dalam mencapai kinerja yang lebih baik yaitu membuat sebuah “SISTEM INFORMASI DATA SENJATA API BERBASIS WEBSITE DI SEKSI LOGISTIK PASUKAN PELOPOR KORBRIMOB’’.

“SISTEM INFORMASI DATA SENJATA API BERBASIS WEBSITE DI SEKSI LOGISTIK PASUKAN PELOPOR KORBRIMOB’’ adalah Sistem untuk memudahkan dalam pengawasan Senjata Api selain itu Sistem Informasi Senjata Api ini menyajikan data akurat, mudah dan detail terkait senjata api. yang sesuai dengan kondisi fisik yang tersimpan di gudang maupun di gunakan dalam operasional.

Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob, dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang Peralatan, Perbekalan Umum dan Kontruksi dan Bangunan:

      - membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang Logistik yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, pemeliharaan, perbaikan, inventory dan pergudangan;

      - pembinaan peralatan, pemeliharaan dan perawatan;

      - perbekalan umum dan;

      - pembinaan fasilitas, jasa dan konstruksi termasuk inventory

      - mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Peralatan, Perbekalan Umum dan Fasilitas Gedung dan Bangunan di jajaran Pasukan Pelopor;

      - mengadakan koordinasi dengan para Pejabat Utama di jajaran Pasukan Pelopor serta Logistik wilayah dan lainnya;

      - mendata dan menghitung rencana kebutuhan personil dan sarana maupun prasarana sebagai bahan pertimbangan dan saran Kepada Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob.

### Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan susunan personil Pasukan Pelopor berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seksi Logistik Paspelopor Tipe IV B di pimpin dan dijabat oleh Kepala Seksi Logistik Paspelopor dengan susunan organisasi sebagai berikut:

      - Kepala Seksi Logistik;

      - Kaurmin;

      - Kepala Sub Seksi Peralatan;

      - Kepala Sub Seksi Perbekalan Umum;

      - Kepala Sub Seksi Konbang.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Seksi Logistik Pasukan Pelop

Berdasarkan Tupoksi tersebut pada gambar 2.1 dapat dijelaskan Seksi Logistik memiliki Visi, Misi dan Tugas Pokok yaitu:

- Visi

“Tercapainya kebutuhan Penyajian Data Digitalisasi Aplikasi Sistem Informasi Data Senpi Paspelopor yang di butuhkan pendataan secara akurat”.

- Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan dengan mendukung logistik yang optimal secara pre-emtif, preventif untuk menjadikan Aplikasi Sistem Informasi Data Senpi Paspelopor mendukung pendataan senpi Jajaran Pasukan Pelopor.

- Tugas Pokok

Pasukan Pelopor bertugas menyelenggarakan fungsi penindak kerusuhan massa dan lawan insurjensi, termasuk pencarian dan penyelamatan (SAR) akibat bencana maupun dan pembinaan pengunaan Senpi serta gangguan lainnya bersama unsur pelaksana operasional	Kepolisian,	dalam	rangka	penegakan hukum dan keamanan dalam negeri sesuai Perintah Dankorbrimob Polri;

Seksi Logistik Pasukan Pelopor sebagai unsur pendukung, bertanggung jawab membantu terlaksananya segala bentuk kegiatan di jajaran Pasukan Pelopor, Dalam hal ini logistik memberikan dukungan logistik meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh anggota di jajaran Pasukan Pelopor. Selain itu Seksi Logistik memberikan dukungan kebutuhan untuk semua kegiatan baik dalam latihan, penugasan maupun pembinaan anggota di jajaran Pasukan Pelopor.

### Masalah Aktual

Salah satu tugas Seksi Logistik adalah Mendata dan Membuat  Laporan Berkala kondisi fisik Senpi di jajaran Pasukan Pelopor

Action leader bertugas sebagai Kepala Seksi Logistik yang mempunyai salah satu tugas untuk Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Senpi yang merupakan tolak ukur dalam keberhasilan

kinerja pada standar pelayanan minimum sub urusan peralatan, namun dalam pelaksananaanya masih ada beberapa kendala/masalah yang ditemukan yaitu:

| NO | MASALAH | U | S |  | G | JLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| - | Administrasi Pengelolaan Senjata api masih manual. | 5 | 5 |  | 5 | 15 |

Tabel I.A.4. 1 Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth)

Keterangan :	1 = sangat rendah, 2 = rendah,

3 = sedang,

4 = tinggi,

5 = sangat tinggi

Berdasarkan tabel di atas, bahwa isu prioritas dengan skor tertinggi adalah “Administrasi Pengelolaan Senjata Api Masih Manual”. Penulis memberikan skor nilai urgency, seriousness, dan growth yang paling tinggi pada isu tersebut karena permasalahan lainnya secara prinsip bisa diselesaikan. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul dalam aksi perubahan yaitu ‘’SISTEM INFORMASI DATA SENPI BERBASIS WEBSITE DI SEKSI LOGISTIK PASUKAN PELOPOR’’.

### Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan aksi perubahan adalah untuk menjadikan Satuan Kerja Pasukan Pelopor Korbrimob menjadi lebih Profesional dan Modern sehingga Kinerja personel menjadi lebih baik dan efektif.

### Kemanfaatan aksi perubahan

Reformasi merupakan upaya dari pemerintah maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan, dengan melihat fenomena yang telah terjadi sebelumnya, dan dirasakan tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem.

Reformasi birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Reformasi ini berorientasi pada dampak yang dihasilkan. Ada 4 (empat) fokus dalam Reformasi Birokrasi Tematik, yakni Birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, Peningkatan investasi, Digitalisasi administrasi pemerintahan serta program aktual prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

Action leader mengambil salah satu dari empat focus dalam reformasi birokrasi tematik pada tema ke 3, yaitu “Digitalisasi Administrasi Pemerintahan”.

Permasalahan pada Informasi Data Senjata Api yaitu masih dilakukan dengan pendataan dengan cara manual sehingga resiko kesalahan pada pendataan Senjata Api masih sering terjadi, oleh karena itu Action Leader berinovasi dengan membuat sebuah “SISTEM INFORMASI DATA SENJATA API BERBASIS WEBSITE DI SEKSI LOGISTIK PASUKAN PELOPOR KORBRIMOB’’ guna memudahkan pendataan dan juga pengawasan Senjata Api.

## Inovasi dan Output Aksi Perubahan

- Inovasi Aksi Perubahan

- Action Leader membuat Inovasi berupa Sistem Informasi Data Senjata Api Berbasis Website di Seksi Logistik Pasukan Pelopor Korbrimob;

- Action Leader membuat buku panduan Sistem Informasi  Data Senjata Api guna menjadi pedoman dalam pengopersionalan sistem.

- Output Aksi Perubahan

- Aplikasi Sistem Informasi Data Senjata Api berbasis Website pada Logistik Jajaran Pasukan Pelopor;

- Buku Panduan Sistem Informasi Data Senjata Api berbasis Website Logistik Jajaran Pasukan Pelopor.

## Ruang Lingkup

Adapun Ruang lingkup Aksi Perubahan ini di fokuskan kepada pengelolaan data informasi Senjata Api berbasis digital melalui Sistem Informasi Data Senjata Api Berbasis Website di Seksi Logistik Pasukan Pelopor Korbrimob.

# BAB II

# DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN

## Roadmap atau Milestone Aksi Perubahan

Roadmap atau Milestone Aksi Perubahan ini terdiri dari kegiatan, waktu pelaksanaan dan tahapan rencana aksi perubahan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan rencana Aksi Perubahan dengan judul Sistem Informasi Data Senjata Api Berbasis Website di Seksi Logistik Pasukan Pelopor Korbrimob, terdiri dari :

  - Perencanaan;

  - Pengorganisasian;

  - Pelaksanaan;

  - Monitoring dan Evaluasi;

  - Paska Pelatihan.

- Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksaan Aksi Perubahan tertuang dalam Milestone atau pentahapan rencana aksi perubahan,  dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.A.2. 1 Pentahapan Milestone 60 Hari Off Campus dan Pasca Pelatihan

| NO | TAHAPAN KEGIATAN | WAKTU | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- |
| A. PENTAHAPAN MILESTONE 60 HARI OFF CAMPUS |  |  |  |
| 1. | PERENCANAAN | WAKTU | OUTPUT |
| a | Koordinasi dengan mentor, sponsor dan stakeholder baik internal maupun eksternal tentang rencana aksi perubahan yang akan Dilaksanakan. | Minggu ke I 02-03 Agustus 2023 | Catatan/ notulen arahan dari mentor, sponsor dan stakesholders. Catatan informasi stakesholder. |

| b | Mempersiapkan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RAP | Minggu ke I 04-05 Agustus 2023 | Dokumen Renstra, Renja, Rencana Aksi dan data dukung lainnya serta dokumentasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | PENGORGANISASIAN | WAKTU | OUTPUT |
| a | Rapat pembentukan tim efektif. | Minggu ke II 07 Agustus 2023 | Undangan, Absensi,Notulen Rapat & Dokumentasi |
| b | Pembuatan surat perintah tim efektif rencana aksi Perubahan | Minggu ke II 08 Agustus 2023 | SK TIM Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob |
| c | Menyampaikan surat perintah kepada tim efektif serta pembagian tugas tim Efektif | Minggu ke II 09 Agustus 2023 | Undangan, Absensi,Notulen Rapat & Dokumentasi |
| d | Menyusun ceklist rencana kegiatan bersama tim efektif | Minggu ke II 10-12 Agustus 2023 | Absensi, Ceklist, dokumentasi |
| 3. | PELAKSANAAN | WAKTU | OUTPUT |
| a | Rapat awal penjelasan pembuatan draft aplikasi Sistem Informasi Data Senpi | Minggu ke III 14 Agustus 2023 | Draft konsep Sistem Informasi Data Senpi, absensi, dokumentasi. |
| b. | Merumuskan dan berkoordinasi dengan tim efektif mengenai konsep Sistem Informasi Data Senpi | Minggu ke III 15 Agustus 2023 | Konsep Sistem Informasi Data Senpi. |
| c | Membuat aplikasi Sistem Informasi Data Senpi | Minggu ke III-IV 16-29 Agustus 2023 | Terbangunnya Sistem Informasi Data Senpi berbasis Website |
| d | Melakukan Pengecekan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi data Senpi | Minggu ke III 18 Agustus 2023 | Dokumentasi Notulen |
| e | Menyusun Konsep Surat Keputusan Danpas Pelopor | Minggu ke IV 21 Agustus 2023 | Draft Surat Keputusan Danpas Pelopor ttg pengunaan aplikasi |
| f | Menyusun Konsep Surat Sosialiasi | Minggu ke IV 22 Agustus 2023 | Draft Surat Sosialisasi |
| g | Uji coba aplikasi Sistem Informasi Data Senpi | Minggu ke IV 22-23 Agustus 2023 | Dokumentasi Laporan Hasil Ujicoba |
| h | Menyempurnakan dan menerapkan Sistem Informasi Data Senpi | Minggu ke IV 24-26 Agustus 2023 | Dokumentasi penyempurnaan Sistem Informasi Data Senpi |
| i | Membuat draft buku panduan tentang Aplikasi Sistem Informasi Data Senpi | Minggu ke V 28-30 Agustus 2023 | Buku Panduan “Aplikasi Sistem Informasi Data Senpi” |
| j | Pengesahan buku panduan dan surat keputusan Danpas Pelopor tentang pengunaan aplikasi | Minggu ke V 31 Agustus 2023 | Buku Panduan Surat Keputusan |
| k | Persiapan Sosialisasi | Minggu ke V 1-2 September 2023 | Dokumentasi |
| l | Sosialisasi aplikasi Sistem informasi data Senpi kepada Stakeholder Internal dan Eksternal | Minggu ke VI 04 September 2023 | Materi Sosialisasi Dokumentasi |
| m | Bimtek Operator Aplikasi | Minggu ke VI 05-09 September 2023 | Materi Bimtek Dokumentasi |
| n | Implementasi inovasi rencana aksi perubahan | Minggu ke VI-IX 11-30 September 2023 | Penerapan sistem aplikasi |
| 4. | PENGAWASAN | WAKTU | OUTPUT |
| a. | Membuat bahan monev terhadap penggunaaan aplikasi informasi Data Senpi menggunakan metode kuesioner. | Minggu ke X 02-03 Oktober 2023 | Membuat bahan kuesioner |
| b | Menyebarkan kuesioner kepada responden baik internal maupun eksternal. | Minggu ke X 04 Oktober 2023 | Bahan isian kuesioner |
| c | Mengolah data hasil kuesioner dari responden internal dan eksternal | Minggu ke X 05-07 Oktober 2023 | Data hasil pengisian kuesioner Oleh responden |
| d | Membuat laporan berita acara aksi perubahan dan menyerahkan hasil aksi perubahan kepada mentor | Minggu ke XI 09 Oktober 2023 | Berita Acara penyerahan aksi perubahan |
| e | Membuat Laporan Akhir Aksi Perubahan | Minggu ke XI 10-11 Oktober 2023 | Laporan Akhir Aksi Perubahan |
| TAHAP PASCA PELATIHAN |  |  |  |
| PASCA PELATIHAN 6 BLN s.d. 1 TAHUN |  |  |  |
|  | pengembangan Fitur-fitur sistem informasi data senpi. | Akan dilaksanakan setelah selesai pelatihan |  |
| PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIRI |  |  |  |
|  | Melaksanakan Bedah buku, pelatihan dan Webinar Pengembangan Potensi diri dalam mendukung Aksi Perubahan | Melaksanakan Bedah buku, pelatihan dan Webinar untuk meningkatkan kompetensi Action Leader serta personel Jajaran Pasukan Pelopor untuk mewujudkan aksi perubahan serta penambahan ilmu tentang pendataan senjata api secara digitalisasi |  |

- Tahapan rencana aksi perubahan.

Dalam melaksanakan Aksi Perubahan, terdapat 5 (lima) tahapan, yaitu :

  - Perencanaan;

    - Waktu Pelaksanaan :

Minggu I tgl 02 s.d 05 Agustus 2023;

    - Kegiatan :

      - Koordinasi dengan Mentor, Sponsor dan Stakeholder baik internal maupun eksternal tentang rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan;

      - Mempersiapkan bahan, data dan informasi yang akan dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Aksi Perubahan.

  - Pengorganisasian;

    - Waktu Pelaksanaan :

Minggu II  tgl 07  s.d 12 Agustus 2023;

    - Kegiatan :

      - Rapat pembentukan tim efektif;

      - Pembuatan surat perintah tim efektif Rencana Aksi Perubahan;

      - Menyampaikan surat perintah kepada tim efektif serta pembagian tugas tim efektif;

      - Menyusun ceklist Rencana Kegiatan dengan tim efektif.

  - Pelaksanaan;

    - Waktu Pelaksanaan :

Minggu III s.d IX Tgl 14 Agustus s.d 30 September 2023

    - Kegiatan :

      - Rapat awal penjelasan pembuatan draft aplikasi;

      - Merumusukan dan berkoordinasi dengan tim efektif mengenai konsep aplikasi;

      - Membuat Aplikasi Sistem Informasi Data Senjata Api dan Melakukan pengecekan pembuatan aplikasi;

      - Menyusun konsep Surat Keputusan Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob;

      - Menyusun konsep Surat Sosialisasi;

      - Uji Coba Aplikasi dan penyempurnaan sistem aplikasi;

      - Membuat Draft buku panduan tentang Aplikasi;

      - Pengesahan buku panduan dan Surat Keputusan Komandan Pasukan Pelopor tentang pedoman penggunaan Aplikasi;

      - Sosialisasi Aplikasi dan Bimtek kepada Jajaran Pasukan Pelopor Korbrimob;

      - Impementasi Aplikasi kepada Jajaran Pasukan Pelopor Korbrimob.

  - Monitoring dan Evaluasi;

    - Waktu Pelaksanaan :

Minggu X s.d.XI  (02 Oktober  s.d 11 Oktober 2023)

    - Kegiatan :

      - Membuat bahan Monev terhadap penggunaan aplikasi menggunakan metode kuesioner;

      - Menyebarkan kuesioner kepada responden baik Internal maupun Eksternal;

      - Mengolah data hasil kuesioner dan responden Internal dan Eksternal;

      - Membuat Laporan Berita Acara Aksi Perubahan dan menyerahkan hasil aksi perubahan kepada mentor;

      - Membuat Laporan Hasil Aksi Perubahan.

  - Pasca Pelatihan;

    - Waktu Pelaksanaan :

Bulan November 2023 s.d November 2024

    - Kegiatan :

Pengembangan Fitur-fitur Sistem Informasi Data Senjata Api.

  - Peningkatan Kompetensi Diri.

    - Waktu Pelaksanaan :

Selama Off Campuss/saat melaksanakan Aksi Perubahan;

    - Kegiatan :

Melaksanakan Webbinar dan Bedah Buku Pengembangan Potensi diri dalam mendukung Aksi Perubahan.

## Stakeholder Aksi Perubahan

Seluruh stakeholder yang berperan terhadap aksi perubahan yang akan dilakukan baik stakeholder internal maupun eksternal serta perannya dalam mendukung aksi perubahan yang akan dilakukan akan diidentifikasi berikut dengan pemetaan dari masing- masing stakeholder. Identifikasi dan Pemetaan Stakeholder melalui 2 indikator yaitu: dukungan dan pengaruh.

Dari	masing-masing	indikator	akan	dibobotkan	berdasarkan

tingkatnya menjadi skala sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah sehingga dapat diidentifikasikan baik tingkat maupun pengaruh dari masing-masing stakeholder.

  - Stakeholder Internal

Tabel II.B.1. 1 Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder Internal

| No | Stakeholder Internal | Tingkat Dukungan | Tingkat Pengaruh | Nilai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob: (Drs. Waris Agono, M.si.) Berperan sebagai Sponsor yang memberikan nasihat dan saran, memberikan arahan, dukungan, persetujuan untuk pelaksanaan rencana aksi perubahan. | Sangat Mendukung ++ (Promoter) | Sangat Tinggi | 9 |
| 2 | Kepala Bagian Logistik Korbrimob: (DR. H.Agus Tri Heriyanto, S.H., S.IK) Berperan sebagai Mentor yang memberikan arahan, dukungan, persetujuan dan bimbingan secara langsung kepada Action Leader atas setiap kegiatan yang diperlukan dalam rangka mensukseskan rencana aksi perubahan. | Sangat Mendukung ++ (Promoter) | Sangat Tinggi | 9 |
| 3 | Seksi TIK Paspelopor: Berperan sebagai TIM Efektif IT; Memiliki pengaruh rendah dan ketertarikan tinggi terhadap keberhasilan rencana aksi perubahan | Mendukung + (Defender) | Tinggi | 8 |
| 4 | Staff Pelaksana Seksi Logistik: Berperan sebagai Tim Efektif ADM; Memiliki pengaruh rendah dan ketertarikan tinggi terhadap keberhasilan rencana aksi perubahan | Mendukung + (Defender) | Tinggi | 8 |

  - Stakeholder Eksternal

Tabel II.B.2. 1 Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder Eksternal

| No | Stakeholder Eksternal | Tingkat Dukungan | Tingkat Pengaruh | Nilai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unsur Pengarah: (Kepala Biro Logistik Polda Sultra , Kepala Urusan Logistik Jajaran Pasukan Pelopor dan staff Logistik) Berperan sebagai Sponsor yang memberikan dukungan materi, nasihat, persetujuan proposal dan arahan atas setiap kebijakan untuk mensukseskan rencana aksi perubahan. | Sangat Mendukung ++ (Promoter) | Sangat Tinggi | 9 |
| 2 | Kepala Seksi Operasional: (AKBP M.Yusuf, S.I.K.) Memiliki pengaruh tinggi dan ketertarikan rendah terhadap keberhasilan rencana aksi perubahan | Mendukung + (Latens) | Tinggi | 7 |
| 3 | Kepala Seksi Provos: (Kompol Ir.Sutrisno) Memiliki pengaruh tinggi dan ketertarikan rendah terhadap keberhasilan rencana aksi perubahan | Mendukung + (Latens) | Tinggi | 7 |
| 4 | Kepala Seksi TIK: (Kompol Daryono,S.E.) Memiliki pengaruh tinggi dan ketertarikan rendah terhadap keberhasilan rencana aksi perubahan. | Mendukung + (Latens) | Tinggi | 7 |
| 5 | Unit Pendukung Staff Paspelopor: Memiliki Pengaruh Rendah, Ketertarikan Rendah terhadap keberhasilan rencana aksi perubahan | Netral +/- (Defender) | Sedang | 4 |

Tabel II.B.2. 2 Daftar Analisis Pemetaan Stakeholder Rencana Aksi Perubahan

| NO | STAKEHOLDER | TIM EFEKTIF | JENIS STAKEHOLDER |  |  | KELOMPOK STAKEHOLDER |  |  |  | STRATEGI MEMPENGARUHI STAKEHOLDER | STRATEGI KOMUNIKASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PRIMER | SEKUNDER | UTAMA | PROMOTE RS | LATENTS | DEFENDE RS | APATHETI CS |  |  |
| A | INTERNAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob (Danpas Pelopor) |  | √ |  |  | ++(9) |  |  |  | Manage Closely | Canalizing |
| 2 | Kepala Bagian Logistik Korbrimob |  | √ |  |  | ++(9) |  |  |  | Manage Closely | Canalizing |
| 3 | Seksi TIK Paspelopor | √ |  | √ |  |  |  | +(8) |  | Keep Informed | persuasif |
| 4 | Staff Pelaksana Seksi Logistik | √ |  | √ |  |  |  | +(8) |  | Keep Informed | persuasif |
| B | EKSTERNAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Unsur Pengarah (Kepala Biro Logistik Polda Sultra, Kepala Urusan Logistik dan staff Logistik) |  | √ |  |  | ++(9) |  |  |  | Manage Closely | Canalizing |
| 2 | Kepala Seksi Operasional |  |  |  | √ |  | +(7) |  |  | Keep Satisfied | Informatif |
| 3 | Kepala Seksi Provos |  |  |  | √ |  | +(7) |  |  | Keep Satisfied | Informatif |
| 4 | Kepala Seksi TIK |  |  |  | √ |  | +(7) |  |  | Keep Satisfied | Informatif |
| 5 | Unit Pendukung Staff Paspelopor |  |  |  | √ |  |  |  | 4 (+/-) | Keep Informed | instruktif |

Tabel II.B.2. 3 Keterangan Kelompok Stakeholder

| NO. | KE | TERANGAN POSISI | KETE | RANGAN NILAI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ++ | Sangat Mendukung | 9 | Sangat tinggi |
| 2. | + | Mendukung | 6 - 8 | Tinggi |
| 3. | (+/-) | Netral | 3 - 5 | Sedang |
| 4. |  |  | 1 - 2 | Rendah |

Tabel II.B.2. 4 Keterangan Jenis Stakeholder

| NO. | KETERANGAN POSISI |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Primer | Penerima Manfaat / Target dari Upaya |
| 2. | Sekunder | Mereka yang langsung terlibat dengan / bertanggung jawab terhadap Penerima Manfaat atau Sasaran Upaya |
| 3. | Utama | Yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi |
| 4. | Promoters | Pengaruh Tinggi, Ketertarikan Tinggi |
| 5. | Latents | Pengaruh Tinggi, Ketertarikan Rendah |
| 6. | Defender | Pengaruh Rendah, Ketertarikan Tinggi |
| 7. | Apathetics | Pengaruh Rendah, Ketertarikan Rendah |

## Peta Jejaring (Net Map) Stakeholder

Gambar II.B.2.5 Peta Jejaring (Net Map) Stakeholder

Kuadran Stakeholder

LATENTS	PROMOTORS

  - KASI OPS

  - KASI PROVOS

  - KASI TIK

# APHATETICS

- Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob

- Kepala Bagian Logistik Korbrimob

- UNSUR PENGARAH (Kepala urusan Logistik Jajaran Pasukan Pelopor)

## DEFFENDERS

  - UNIT PENDUKUNG STAFF PASPELOPOR

- SEKSI TIK PASPELOPOR (TIM EFEKTIF IT)

- STAFF PELAKSANA LOGISTIK (TIM EFEKTIF ADM)

Gambar II.B.2.6 Quadran Stake Holder

Keterangan :

Promoter	: Pengaruh tinggi, kepentingan tinggiLatent	: Pengaruh tinggi, kepentingan rendah Defenders	: Pengaruh rendah, kepentingan tinggi Apathetic	: Pengaruh rendah, kepentingan rendah

## Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi dalam stakeholder adalah strategi yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi kepada para stakeholder terkait 	Aksi Perubahan, strategi ini yaitu:

- canalizing	 : berisikan ide sesuai dengan kepribadian,sikap dan motif khalayak;

- persuasif : mempengaruhi dengan tidak terlalu

- banyak berpikir kritis;

- informatif : yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan dengan apa adanya;

- instruktif : komunikasi bersifat perintah kepada bawahan

Strategi Mempengaruhi Stakeholder :

- manage closely (MC) : hubungan harus dijaga dengan tetapdekat bagi stakeholder yang memiliki power;

- keep informed (KI) : informasi setiap ada kejadian (Defender);

- keep satisfied (KS) : tetap dibuat senang untuk keterlangsungan aksi (Latent);

- minimal effort (ME) : menginformasikan sewajarnya (usahaminimal) (Apathetic).

# BAB III

# PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

## Pemanfaatan Sumber Daya

## Mobilisasi SDM

Untuk menunjang pelaksanaan dari aksi perubahan maka akan memberdayakan sumber daya manusia baik dari unsur pengarah badan dan khususnya di lingkungan Internal Seksi Logistik Paspelopor dengan uraian sebagai berikut:

Gambar III.A.1. 1 Struktur SDM Pendukung Aksi Perubahan

SPONSOR

KOMANDAN PASUKAN PELOPOR

KORBRIMOB

SPONSOR

UNSUR PENGARAH

MENTOR

KEPALA BAGIAN LOGISTIK KORBRIMOB

ACTION LEADER

TIM EFEKTIF

TIM IT

TIM ADM

KEPALA SEKSI LOGISTIK

PASPELOPOR

COACH

Berdasarkan Gambar III.A.1.1. tersebut di atas, dapat dijelaskan masing-masing tugas dari struktur tersebut:

  - Deskripsi tugas

    - Sponsor Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob (Danpas Pelopor Korbrimob) memiliki tugas:

      - Memberikan otorisasi kepada peserta untuk menyusun  aksi perubahan;

      - mempelajari dan mendalami aksi perubahan peserta pelatihan;

      - memberikan	masukan	penyempurnaan	terhadap aksi perubahan;

    - Sponsor UNSUR PENGARAH (Kepala Biro Logistik Polda Sultra, Kepala Urusan Logistik di Jajaran Pasukan Pelopopr dan Staf Logistik). memiliki tugas:

      - memberikan	dukungan	penuh	kepada	peserta pelatihan dalam membuat aksi perubahan;

      - mempelajari dan mendalami aksi perubahan peserta pelatihan;

      - memberikan masukan penyempurnaan terhadap aksi perubahan;

      - memastikan aksi perubahan tersebut membantu peningkatan kinerja organisasi;

      - menjadi	sumber	inspirasi	bagi	peserta dalam membangun aksi perubahan.

    - Mentor DR. H. AGUS TRI HERIYANTO, S.I.K., S.H., M.H.

(Kepala Bagian Logistik Korbrimob) memiliki tugas:

  - menyetujui aksi perubahan;

  - bertindak sebagai pembimbing peserta berdasarkan  sikap profesionalisme;

  - memberikan dukungan penuh kepada action leader atas seluruh kegiatan;

  - memberikan otoritas kepada action leader untuk menyusun aksi perubahan;

  - berperan sebagai inspirator aksi perubahan;

  - memberi masukan penyempurnaan terhadap aksi perubahan;

  - memastikan aksi	 perubahan tersebut dapat membantu peningkatan kinerja organisasi;

  - memonitor progress pelaksanaan aksi perubahan;

- Coach PEMBINA PARLDINDUNGAN, S.E.,A.K.,M.T., Gadik Madya pada (Pusdikmin Lemdiklat Polri, Bandung), memiliki tugas:

  - monitoring kegiatan action leader selama tahap taking ownership dan leadership laboratory baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi;

  - melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu action leader; apabila mengalami permasalahan;

  - memberikan masukan kepada action leader terkait proyek aksi perubahan;

  - memberikan feedback terhadap laporan progress implementasi aksi perubahan yang disampaikan action leader;

  - memonitor dan memberi motivasi kepada action leader

terutama pada saat laboratorium kepemimpinan;

  - mengkomunikasikan proses, kemajuan dan hasil  coaching kepada penyelenggara diklat;

  - menjadi counselor pada saat peserta mengalami lack of motivation selama proses pembelajaran atau menyusun aksi perubahan.

- Peserta sebagai action leader ABDUL FITRI (Kepala Seksi Logistik Paspelopor) memiliki tugas:

  - menetapkan area perubahan;

  - meloby/meyakinkan sponsor dalam pembuatan aksi perubahan;

  - berkonsultasi/menerima arahan coach/pembimbing;

  - berkonsultasi/menerima arahan mentor/atasan langsung;

  - meyakinkan atasan, stakeholder dan bawahan untuk menerima aksi perubahan;

  - mengelola tim	efektif	agar	perubahan	dapat terlaksana dan mendapatkan hasil;

  - mengkoordinir agar seluruh tim dapat bekerja dan memberikan hasil terhadap aksi perubahan;

  - memotivasi seluruh tim agar bekerja sesuai harapan;

  - menyusun laporan aksi perubahan

- Tim Efektif memiliki tugas:

  - membantu/mendukung action leader untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan pada aksi perubahan agar hasil  aksi sesuai yang diharapkan;

  - bertugas dalam pelaksanaan tahapan pembangunan aplikasi, simulasi dan impelementasi;

  - bertugas dalam membuat perencanaan, penyertaan partisipasi stakeholder, penyusunan format evaluasi, pelaksanaan evaluasi kegiatan aksi perubahan;

  - bertugas dalam menyediakan data pendukung dalam aksi perubahan secara umum;

  - bertugas dalam melaksanakan aksi perubahan.

  - Memberikan feedback terhadap kemajuan laporan implementasi aksi perubahan.

## Pengelolaan Anggaran

Dukungan anggaran untuk membiayai aksi perubahan ini bersumber dari dana Sponsor dan swadaya action leader direncanakan sebesar Rp. 14.670.000,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.A.2. 1 Anggaran

| RINCIAN KEGIATAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH BIAYA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Layanan |  |  |  |
| Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi & Monitoring. | 1 Paket | Rp.10.000.000 | Rp. 10.000.000 |
| Rapat tim: - Snack/Drink peserta rapat 10 Org x 1 Hari x 5 Kegiatan. - Makan Peserta rapat 10 Org x 1 Hari x 5 Kegiatan. | 50 OK 50 OK | Rp. 10.000 Rp. 25.000 | Rp.500.000 Rp. 1.250.000 |
| Honor Tim Efektif: - Honor Tim 10 Orgx 2 Bulan. | 20 OB | Rp. 100.000 | Rp. 2.000.000 |
| ATK | 1 Paket | Rp. 200.000 | Rp. 300.000 |
| Penjilidan: - Fotocopy buku panduan: 25 Lbr x 10 buku x 1 Kegiatan. - Penjilidan buku panduan: 10 buku x 1 Kegiatan. - Foto copy laporan akhir: 50 Lbr x 7 buku x 1 Kegiatan. | 250 Llbr 10 buku 350 Lbr 7 buku | Rp. 250 Rp. 10.000 Rp. 250 Rp. 10.000 | Rp. 62.500 Rp. 100.000 Rp. 87.500 Rp. 70.000 |
| - Penjilidan buku laporan akhir: 7 buku |  |  |  |
| x 1 Kegiatan. |  |  |  |
| Pembuatan Video Tutorial | 1 Paket | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 |
| Jumlah Biaya |  |  | Rp. 14.670.000 |

## Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk Aksi Perubahan ini:

  - alat pengumpul data;

  - atk;

  - laptop/PC;

  - printer;

  - fasilitas internet.

  - alat komunikasi;

  - ruang rapat.

## Strategi Mengatasi Masalah

Terdapat beberapa strategi yang diambil Action Leader dalam mengatasi masalah, yaitu:

  - Melakukan komunikasi efektif dan berkoordinasi dengan baik dengan stakeholder internal;

  - Mencari dukungan anggaran dari pihak lain;

  - Mengajukan biaya perawatan aplikasi;

  - Memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien dalam melaksanakan aksi perubahan.

## Stakeholder

# Dukungan Stakeholder

| No | Stakeholder | Peran | Pengaruh | Nilai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| INTERNAL |  |  |  |  |
| 1 | Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob: (Drs. Waris Agono, M.si.) Berperan sebagai Sponsor yang memberikan nasihat dan saran, memberikan arahan, dukungan, persetujuan untuk pelaksanaan rencana aksi perubahan. | Sangat Mendukung ++++ (Promoter) | Sangat Tinggi | 10 |
| 2 | Kepala Bagian Logistik Korbrimob: (DR. H.Agus Tri Heriyanto, S.H., S.IK) Berperan sebagai Mentor yang memberikan arahan, dukungan, persetujuan dan bimbingan secara langsung kepada Action Leader atas setiap kegiatan yang diperlukan dalam rangka mensukseskan rencana aksi perubahan. | Sangat Mendukung +++ (Promoter) | Sangat Tinggi | 9 |
| 3 | Seksi TIK Paspelopor: Berperan sebagai TIM Efektif IT; Memiliki pengaruh rendah dan ketertarikan tinggi terhadap keberhasilan rencana aksi perubahan | Mendukung ++ (Defender) | Sedang | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Staff Pelaksana Seksi Logistik: Berperan sebagai Tim Efektif ADM; Memiliki pengaruh rendah dan ketertarikan tinggi terhadap keberhasilan rencana aksi perubahan | Mendukung ++ (Defender) | Sedang | 6 |
| EKSTERNAL |  |  |  |  |
| 1 | Unsur Pengarah: (Kepala Biro Logistik Polda Sultra , Kepala Urusan Logistik Jajaran Pasukan Pelopor dan staff Logistik) Berperan sebagai Sponsor yang memberikan dukungan materi, nasihat, persetujuan proposal dan arahan atas setiap kebijakan untuk mensukseskan rencana aksi perubahan. | Sangat Mendukung +++ (Promoter) | Sangat Tinggi | 10 |
| 2 | Kepala Seksi Operasional: (AKBP M.Yusuf, S.I.K.) Memiliki pengaruh tinggi dan ketertarikan rendah terhadap keberhasilan rencana aksi perubahan | Mendukung +++ (Latens) | Tinggi | 9 |
| 3 | Kepala Seksi Provos: (Kompol Ir.Sutrisno) Memiliki pengaruh tinggi dan ketertarikan rendah terhadap keberhasilan rencana aksi perubahan | Mendukung +++ (Latens) | Tinggi | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Kepala Seksi TIK: (Kompol Daryono,S.E.) Memiliki pengaruh tinggi dan ketertarikan rendah terhadap keberhasilan rencana aksi perubahan. | Mendukung +++ (Latens) | Tinggi | 9 |
| 5 | Unit Pendukung Staff Paspelopor: Memiliki Pengaruh Rendah, Ketertarikan Rendah terhadap keberhasilan rencana aksi perubahan | Netral +/- (Aphatetics) | Sedang | 4 |

Penjelasan:

- Action leader melakukan laporan dan konsultasi terhadap Sponsor dan mentor tentang kegiatan Aksi Perubahan yang akan dilaksanakan meliputi Aksi Perubahan, pembentukan tim efektif, keterlibatan stakeholder internal dan eksternal, serta hal - hal lain yang diperlukan dalam kegiatan Aksi Perubahan tersebut;

- Sponsor mengeluarkan surat perintah tentang pembentukan tim efektif (team work) untuk bersama-sama dengan Action leader melaksanakan kegiatan aksi perubahan yang akan dilaksanakan;

- Mentor dan Action leader melakukan perencanaan aksi perubahan,identifikasi keterlibatan stakeholder internal dan eksternal, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam kegiatan rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh Action leader;

- Action leader berkoordinasi dengan Stakeholder Internal tentang pelaksanaan Aksi Perubahan;

- Action leader berkoordinasi dengan tim efektif terkait pembuatan sistem informasi dan penyusunan buku panduan penggunaan;

- Action leader mensosialisasikan hasil Aksi Perubahan kepada stakeholder internal dan eksternal;

- Action leader melakukan laporan kepada mentor mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Aksi Perubahan.

# Kuadran Stakeholder setelah Aksi Perubahan

- Kuadran Stakeholder Sebelum Aksi Perubahan

Gambar III.4.a. 1 Kuadran Stakeholder Sebelum Aksi Perubahan

- Kuadran Stakeholder Setelah Aksi Perubahan

Gambar III.4.a. 2. Kuadran Stakeholder Setelah Aksi Perubahan

## Capaian Aksi Perubahan

# Kesesuaian antara milestone dan implementasi

# Pelaksanaan atau implementasi aksi Perubahan, sebagaimana dijelaskan dalam tahapan, sebagian besartahapan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Perubahan jadwal terjadi karena adanya kegiatan libur hari raya serta beberapa libur Nasional ataupun Cuti Bersama Nasional. Hasil yang dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel III.C.1. 1 Kesesuaian antara milestone dan implementasi

| NO | TAHAPAN KEGIATAN |  | WAKTU |  | KET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RENCANA AKSI PERUBAHAN | AKSI PERUBAHAN |  |
| A | Tahap Off Campus 60 Hari |  |  |  |  |
| 1 | Tahap Perencanaan |  |  |  |  |
|  | a. | Koordinasi dengan mentor,sponsor dan stakeholder baik internal maupun eksternal tentang rencana aksi perubahan yang akan Dilaksanakan. | Minggu ke I 02-03 Agustus 2023 | Minggu ke I 02-03 Agustus 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | b. | Mempersiapkan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RAP | Minggu ke I 04-05 Agustus 2023 | Minggu ke I 04-05 Agustus 2023 | Sesuai dengan milestone |
| 2 | Tahap Pengorganisasian |  |  |  |  |
|  | a. | Rapat pembentukan tim efektif. | Minggu ke II 07 Agustus 2023 | Minggu ke II 07 Agustus 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | b. | Pembuatan surat perintah tim efektif rencana aksi Perubahan | Minggu ke II 08 Agustus 2023 | Minggu ke II 08 Agustus 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | c. | Menyampaikan surat perintah kepada tim efektif serta pembagian tugas tim Efektif | Minggu ke II 09 Agustus 2023 | Minggu ke II 11 Agustus 2023 | Tidak sesuai milestone karena surat perintah belum di tanda tanganin oleh Danpas |

|  | d. | Menyusun ceklist rencana kegiatan bersama tim efektif | Minggu ke II 10-12 Agustus 2023 | Minggu ke II 10-12 Agustus 2023 | Sesuai dengan milestone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Tahap Pelaksanaan |  |  |  |  |
|  | a. | Rapat awal penjelasan pembuatan draft aplikasi Sistem Informasi Data Senpi | Minggu ke III 14 Agustus 2023 | Minggu ke III 14 Agustus 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | b. | Merumuskan dan berkoordinasi dengan tim efektif mengenai konsep Sistem Informasi Data Senpi | Minggu ke III 15 Agustus 2023 | Minggu ke III 15 Agustus 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | c. | Membuat aplikasi Sistem Informasi Data Senpi | Minggu ke III-IV 16-29 Agustus 2023 | Minggu ke III-IV 16-29 Agustus 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | d. | Melakukan Pengecekan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi data Senpi | Minggu ke III 18 Agustus 2023 | Minggu ke IV 21 Agustus 2023 | Tidak sesuai milestone karena terkendala kegiatan Stakeholder |
|  | e. | Menyusun Konsep Surat Keputusan Danpas Pelopor | Minggu ke IV 21 Agustus 2023 | Minggu ke IV 21 Agustus 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | f. | Menyusun Konsep Surat Sosialiasi | Minggu ke IV 22 Agustus 2023 | Minggu ke IV 22 Agustus 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | g. | Uji coba aplikasi Sistem Informasi Data Senpi | Minggu ke IV 22-23 Agustus 2023 | Minggu ke IV 22-23 Agustus 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | h. | Menyempurnakan dan menerapkan Sistem Informasi Data Senpi | Minggu ke IV 24-26 Agustus 2023 | Minggu ke IV 24-26 Agustus 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | i. | Membuat draft buku panduan tentang Aplikasi Sistem Informasi Data Senpi | Minggu ke V 28-30 Agustus 2023 | Minggu ke V 28-30 Agustus 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | j. | Pengesahan buku panduan dan surat keputusan Danpas Pelopor tentang pengunaan aplikasi | Minggu ke V 31 Agustus 2023 | Minggu ke X 03 Oktober 2023 | Tidak Sesuai, karena surat di evaluasi kembali oleh tim efektif |

|  | k. | Persiapan Sosialisasi | Minggu ke V 1-2 September 2023 | Minggu ke V 1-2 September 2023 | Sesuai dengan milestone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l. | Sosialisasi aplikasi Sistem informasi data Senpi kepada Stakeholder Internal dan Eksternal | Minggu ke VI 04 September 2023 | Minggu ke VI 04 September 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | m. | Bimtek Operator Aplikasi | Minggu ke VI 05-09 September 2023 | Minggu ke VI 05-09 September 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | n. | Implementasi inovasi rencana aksi perubahan | Minggu ke VI-IX 11-30 September 2023 | Minggu ke VI-IX 11-30 September 2023 | Sesuai dengan milestone |
| 4. | PENGAWASAN (MONITORING DAN EVALUASI) |  |  |  |  |
|  | a. | Membuat bahan monev terhadap penggunaaan aplikasi informasi Data Senpi menggunakan metode kuesioner | Minggu ke X 02-03 Oktober 2023 | Minggu ke X 02-03 Oktober 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | b. | Menyebarkan kuesioner kepada responden baik internal maupun eksternal | Minggu ke X 04 Oktober 2023 | Minggu ke X 04 Oktober 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | c. | Mengolah data hasil kuesioner dari responden internal dan eksternal | Minggu ke X 05-07 Oktober 2023 | Minggu ke X 10 Oktober 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | d. | Membuat laporan berita acara aksi perubahan dan menyerahkan hasil aksi perubahan kepada mentor | Minggu ke XI 09 Oktober 2023 | Minggu ke XI 09 Oktober 2023 | Sesuai dengan milestone |
|  | e. | Membuat Laporan Akhir Aksi Perubahan | Minggu ke XI 10-11 Oktober 2023 | Minggu ke XI 10-11 Oktober 2023 | Sesuai dengan milestone |
| B | PASCA PENDIDIKAN PELATIHAN |  |  |  |  |
|  | - | pengembangan Fitur-fitur sistem informasi data senpi | Oktober 2023 s.d. Oktober 2024 |  |  |
| C | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIRI |  |  |  |  |
|  | - | Melaksanakan Webbinar dan Bedah Buku Pengembangan Potensi diri dalam mendukung Aksi Perubahan |  |  |  |

# Pencapaian hasil perubahan terhadap rencana aksi perubahan

# Hasil Pelaksanaan Kegiatan atau capaian Aksi Perubahan dapat dilihat dari sejauhmana pencapaian tujuan dari implementasi aksi perubahan tersebut. Capaian Aksi Perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.C.2. 2 Capaian hasil perubahan

| NO | TAHAPAN KEGIATAN | PERENCANAAN |  | REALIASASI |  | CAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WAKTU | EVIDENCE | WAKTU | EVIDENCE |  |
| 1. | Menghadap kepada Sponsor dan Mentor dalam rangka penyampaian dan tindak lanjut rencana aksi perubahan serta menyiapkan draf sprin Tim Efekif | Minggu ke I 02-03 Agustus 2023 | Foto + Dokumen | Minggu ke I 02-03 Agustus 2023 | Foto + Dokumen | 100% |
| 2. | Rapat Bersama tim efektif dan pembagian tugas dalam aksi perubahan | Minggu ke II 07 Agustus 2023 | Foto + Dokumen | Minggu ke II 07 Agustus 2023 | Foto + Dokumen | 100% |
| 3. | Merumuskan dan berkoordinasi dengan tim efektif mengenai konsep Sistem Informasi Data Senjata Api | Minggu ke III 15 Agustus 2023 | Foto + Dokumen | Minggu ke III 15 Agustus 2023 | Foto + Dokumen | 100% |
| 4. | Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Data Senjata Api | Minggu ke III-IV 16-29 Agustus 2023 | Foto + Dokumen | Minggu ke III-IV 16-29 Agustus 2023 | Foto + Dokumen | 100% |
| 5. | Membuat draf buku panduan dan Skep Komandan Pasukan Pelopor tentang Panduan Sistem Informasi Data Senjata Api di Seksi Logistik Pasukan Pelopor Korbrimob | Minggu ke V 28-30 Agustus 2023 | Foto + Dokumen | Minggu ke V 28-30 Agustus 2023 | Foto + Dokumen | 100% |
| 6. | Pengesahan Sistem Informasi Data Senjata Api disertai dengan Pengesahan Skep Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob dan Buku Panduan nya | Minggu ke V 31 Agustus 2023 | Foto + Dokumen | Minggu ke V 31 Agustus 2023 | Foto + Dokumen | 100% |

| 7. | Sosialisasi Sistem Informasi Data Senjata Api serta uji coba pengoperasiannya | Minggu ke VI 04 September 2023 | Foto + Dokumen | Minggu ke VI 04 September 2023 | Foto + Dokumen | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Melaksanakan Bimtek danmengimplementasikan aksi perubahan kepada jajaran logistik pasukan pelopor | Minggu ke VI 05-09 September 2023 | Foto + Dokumen | Minggu ke VI 05-09 September 2023 | Foto + Dokumen | 100% |
| 9. | Melaksanakan Survei terkait Aksi Perubahan yang dilaksakan kepada para Stakeholder | Minggu ke X 02-03 Oktober 2023 | Foto + Dokumen | Minggu ke VI 05-09 September 2023 | Foto + Dokumen | 100% |

## EVIDENCE

# Menghadap kepada Sponsor dan Mentor dalam rangka penyampaian dan tindak lanjut rencana aksi perubahan serta menyiapkan draf sprin Tim Efekif.

Gambar III.C. 1 Evidence

# Rapat Bersama tim efektif dan pembagian tugas dalam aksi perubahan

Gambar III.C. 2 Evidence

# Merumuskan dan berkoordinasi dengan tim  efektif mengenai konsep Sistem Informasi Data Senjata Api.

Gambar III.C. 3 Evidence

# Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Data Senjata Api

Gambar III.C. 4 Evidence

# Membuat draf buku panduan dan Skep Komandan Pasukan Pelopor tentang Panduan Sistem Informasi Data Senjata Api di Seksi Logistik Pasukan Pelopor Korbrimob

Gambar III.C. 5 Evidence

# Pengesahan Sistem Informasi Data Senjata Api disertai dengan Pengesahan Skep Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob dan Buku Panduan nya

Gambar III.C. 6 Evidence

# Sosialisasi Sistem Informasi Data Senjata Api serta ujicoba pengoperasiannya

Gambar III.C. 7 Evidence

# Melaksanakan Bimtek dan mengimplementasikan aksi perubahan kepada jajaran logistik pasukan pelopor

Gambar III.C. 8 Evidence

# Melaksanakan Survei terkait Aksi Perubahan yang dilaksakan kepada para Stakeholder.

# Aksi Perubahan yang telah dilaksanakan, kemudian dilakukan evaluasi dengan cara melakukan survei kemanfaatan terhadap aksi perubahan dengan jumlah responden 30 orang dengan rincian pertanyaan sebagai berikut:

Gambar III.C. 9 Evidence

# Pelaksanaan Strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan

Tabel III.C  1 Strategi Pengembangan Kompetensi

| # NO | # STAKEHOLDER | # KEGIATAN YANG DILAKUKAN | # PELAKSANAAN | # EVINDENCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # 1. Stakeholder Internal # 2. Stakeholder Eksternal | # Sosialisasi Sistem Informasi Data Senjata Api | # 04 September 2023 | # Foto + Dokumen |
| # 2. | # 1. Kasilog Paspelopor # 2. Kaurmin | # Koordinasi dalam monev dan pembuatan Skep untuk penerapan Sistem Informasi Data Senjata Api | # 31 Agustus 2023 | # Foto + Dokumen |
| # 3. | # 1. Pers Logistik Jajajaran Pasukan Pelopor # 2. Tim Efektif | # Bimtek Sistem Informasi Data Senjata Api | # 05-09 September 2023 | # Foto + Dokumen |

# Keterkaitan mata pelatihan dengan aksi perubahan

# Membaca buku tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Kemanan yang digolongkan Senjata Api;

# Pelatihan Membentuk Jiwa Kepemimpinan yang Proaktif di Era Digital;

# Webinar Manfaat personal branding bagi profesional.

# BAB IV

# PENUTUP

## Kesimpulan

Aksi perubahan ini dibangun pada Seksi Logistik Pasukan Pelopor Korbrimob, dimana pendataan senjata api di jajaran Pasukan Pelopor masih dilakukan secara manual oleh karena itu Action Leader melakukan suatu upaya/inovasi dalam meningkatkan pelayanan mutu maka dilakukan Sistem Informasi Data Senjata Api yaitu:

    - Sebuah Sistem Informasi Data Senjara Api berbasis Website di Seksi Logistik Pasukan Pelopor Korbrimob yang dapat mempermudah pendataan Senjata Api dan Meningkatkan kinerja pada satuan;

    - Buku Panduan Manual dalam menjalan Sistem Informasi Data Senjara Api berbasis Website.

## Rekomendasi

Adapun rekomendasi atas Aksi Perubahan ’’ Sistem Informasi Data Senjata Api berbasis Website di Seksi Logistik Pasukan Pelopor Korbrimob’’ sebagai berikut:

- Agar Sistem Informasi Data Senjata Api berbasis Website di Seksi Logistik Pasukan Pelopor Korbrimob dapat diaplikasikan secara berkesinambungan sebagai pendataan Senjata Api yang berbasis digitalisasi kepada seluruh Jajaran Pasukan Pelopor Korbrimob sehingga pendataan nya menjadi lebih efektif dan profesional;

- Diperlukan adanya perhatian dari pimpinan kepada personel Polri yang memiliki terobosan kreatif dibidang IT dalam mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi yang dibuat dengan cara memberikan dukungan untuk meningkatkan pelayanan mutu kepada anggota polri, keluarga dan mansyarakat umum.

Bandung,          Oktober   2023

ACTION LEADER

ABDUL FITRI

NOSIS. 20230607021901

# Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Keputusan Komandan Pasukan Pelopor Nomor : Kep/24/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, tentang Rencana Strategis Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri tahun 2020 - 2024;

- Rencana Kerja Pasukan Pelopor KorbrimobTahun 2023;

- Rencana Kegiatan Seksi Logistik Pasukan Pelopor Tahun 2023.

- Ardhana, V. Y. P., Sapi'i, M., & Mulyodiputro, M. D. (2021). Web- based cloud application using Codeigniter framework. Sains Tech  Innovation Journal, 4(1), 126-129.

- Carolina & Supriyatna, A. (2019). Penerapan metode extreme programming dalam perancangan aplikasi perhitungan kuota SKS mengajar dosen. Jurnal IKRA-ITH Informatika, 3(1), 106- 113.

- Julianto, T., Rusman, A, & Ramanda, K. (2020). Model global extremeprogramming pada system informasi akademik MTS Al Muddatsiriyah. Jurnal Informatika dan Komputer, 22(1), 1-6.

- Kustiawan, D., Cholifah, W. N., Destriana. R., & Heriyani. N. (2022). Rancang bangun system informasi akuntansi pengelolaan koperasi menggunakan metode extreme programming. Jurnal Teknologi dan Informasi, 12(1), 78-92.

- Muharom, A., Cahyana, R & Bunyamin, H. (2013). Pengembangan aplikasi sunda berbasis android menggunakan metode rapid application development (RAD). Jurnal Algoritma, 10(1), 19-29.

- Nugroho, S., Waluyo, & Hakim, L. (2017). Comparative analysis of software development methods between parallel, V-shaped, anditerative methods Walden dissertations and doctoral studies

- Pratama, E. B. (2017). Pendekatan metodologi extreme programming pada aplikasi e-commerce berbasis m-commerce. Studi kasus: Toko Buku An’Nur di Pontianak. Jurnal Khatulistiwa Informatika,5(2), 92-102.